# Thiết kế cách theo dõi Góp ý và Cải tiến qua ba Sprint

Vai trò: Thu Hà (Scrum Master)
Dự án: RikkeiAssist (Trợ lý AI CSKH đa kênh)

# Phần 1 - Chu trình theo dõi

Để giữ ranh giới rõ ràng, không biến sự kiện thành thủ tục giấy tờ, nhóm sử dụng 2 luồng độc lập:

## 1. Luồng Góp ý (Feedback) - Quản lý bởi Product Owner (Minh Anh)

- Bước 1: Ghi nhận (Sprint Review) -> Stakeholder đưa Góp ý, Scrum Master (Thu Hà) hỗ trợ ghi nhanh vào Feedback Log. Trạng thái: Mới.

- Bước 2: Làm rõ (Trong Sprint tiếp theo) -> PO (Minh Anh) trao đổi với Stakeholder để làm rõ bối cảnh/ngưỡng/chỉ số. Trạng thái: Đã làm rõ.

- Bước 3: Quyết định (Product Backlog Refinement) -> PO đánh giá mức độ ưu tiên. Nếu duyệt, tạo Product Backlog Item (PBI) và gắn liên kết. Trạng thái: Vào Backlog. Nếu từ chối: Trạng thái: Đóng.

## 2. Luồng Cải tiến (Improvement) - Quản lý bởi Dev Team & Scrum Master

- Bước 1: Đề xuất (Sprint Retrospective) -> Nhóm thống nhất Action Item. Scrum Master ghi vào Improvement Log. Trạng thái: Mới/Mở.

- Bước 2: Lập kế hoạch (Sprint Planning) -> Dev Team kéo các Improvement đã chốt vào Sprint Backlog hiện tại như một hạng mục cần làm.

- Bước 3: Thực thi & Kiểm tra (Cuối Sprint/Retro Sprint sau) -> Nhóm đánh giá dựa trên bằng chứng đo lường. Trạng thái: Đã kiểm tra/Hoàn thành (nếu hiệu quả) hoặc Hủy/Đóng (nếu không còn phù hợp).

# Phần 2 - Bảng theo dõi (Log)

Nhóm sử dụng 2 bảng riêng biệt để tránh nhầm lẫn giữa Sản phẩm (PO quản lý) và Nội bộ (Dev/SM quản lý).

## 2.1. Feedback Log (Mẫu với F-11-04 qua 3 Sprint)

| Mã | Nguồn | Nội dung | Yêu cầu làm rõ | Trạng thái | PBI Liên kết | Cập nhật (Ai/Khi nào) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-11-04 | Trưởng nhóm CSKH | Chuyển người sớm hơn khi AI không chắc chắn | Ngưỡng "không chắc chắn" là bao nhiêu %? (S11) | Đã làm rõ | PBI-89 | PO (S12: Xác nhận ngưỡng <60%. S13: Tạo PBI) |
| F-13-05 | NV CSKH ca tối | Chuyển cho người ngay khi AI trả lời "tôi không chắc" | Giống F-11-04 | Đã đóng (Gộp) | Trỏ về F-11-04 | PO (Gộp vào F-11-04) |

## 2.2. Improvement Log (Mẫu với IM-11-02 qua 3 Sprint)

| Mã | Nội dung Cải tiến | Bằng chứng đo lường | Trạng thái | Người theo dõi | Cập nhật / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IM-11-02 | Cấp đủ quyền môi trường test từ Ngày 1 và chạy Integration Test khi có PBI xong | Chạy Integration Test sớm hơn Ngày 8 | Mở | Dev Team & SM | S11 (Ngày 8), S12 (Ngày 7), S13 (Ngày 8). Chưa đạt. Cần SM can thiệp làm việc với IT/Ops. |

# Phần 3 - Quy tắc xử lý tình huống

## Tình huống 1: Xung đột yêu cầu

(Chủ cửa hàng muốn 90% auto vs CSKH muốn chuyển người sớm)

- Quy tắc: Mọi Feedback đều được ghi nhận trung lập vào Feedback Log mà không cam kết thực hiện ngay. PO phân tích Tầm nhìn sản phẩm (Product Vision) để tìm điểm cân bằng. Ví dụ: Thiết lập cấu hình linh hoạt (ngưỡng AI độ tự tin thấp thì chuyển người, ngưỡng cao thì auto).

## Tình huống 2: Trùng lặp & Liên kết chưa rõ ràng

(F-11-04 và F-13-05 giống nhau; PBI-52 có dấu '?')

- Quy tắc: Gộp mã trùng lặp: Đóng F-13-05 với ghi chú "Trùng lặp, gộp vào F-11-04" để giữ số lượng thực tế, bổ sung bối cảnh ca tối vào F-11-04. Tuyệt đối không để dấu "?" ở cột Liên kết. PO phải làm rõ PBI-52, nếu đúng thì xóa dấu "?", nếu sai thì tạo PBI mới, hoặc trả về "Chưa làm rõ". Không sửa/xóa dữ liệu cũ để báo cáo cho đẹp.

## Tình huống 3: PO muốn báo cáo ảo & Dev muốn tự động đóng Improvement cũ

- Quy tắc chung: Không thay đổi trạng thái nếu không có bằng chứng cụ thể. Việc đóng Improvement phải thông qua thống nhất minh bạch tại Retrospective, không đóng tự động bằng thời gian.

- Áp dụng cụ thể:

  - IM-11-02 (Cấp quyền test - Đang chậm): KHÔNG ĐÓNG. Đây là cản trở (impediment) hệ thống. SM phải nhận trách nhiệm leo thang (escalate) vấn đề quyền môi trường lên quản lý cấp cao hơn thay vì để Dev tự bơi. Trạng thái giữ Mở.

  - IM-12-04 (Lỗi kênh ngừng thí điểm): ĐÓNG / HỦY. Do kênh không còn sử dụng, việc theo dõi không tạo ra giá trị. Việc đóng được quyết định công khai tại Retro để bảng theo dõi gọn gàng.

  - IM-13-03 (Pairing): DUY TRÌ. Đã kiểm tra 1 lần và có kết quả tốt (giảm thời gian). Trạng thái chuyển sang Đang kiểm tra (Tracking) thêm 1 Sprint nữa để xác nhận thói quen trước khi hoàn tất.

## Tiêu chí đo lường hiệu quả (sau 3 Sprint tới)

- Tiêu chí: Tỷ lệ Góp ý được làm rõ (đủ điều kiện tạo PBI hoặc từ chối rõ ràng) trên tổng số Góp ý ghi nhận tăng từ 50% (hiện tại) lên trên 80%.

- Ý nghĩa: Chứng minh chu trình này thực sự giúp PO xử lý tồn đọng (backlog refinement) hiệu quả thay vì chỉ là nơi "chứa rác" ý tưởng.